**Verslag PB DE VECHT juni 2017**

**aanwezig: allen**

1. molenstomp, met gasten Harry Davelaar en Arjan Klein van de gemeente Voorst.   
   restant molenstomp wordt verder bewerkt tot een pleintje, met speeltoestel(len) voor de allerkleinsten (die te klein zijn voor speelplaats op schoolplein).   
   hoofdinfrastructuur en projectplan- > gemeente   
   extraatjes -> PB De Vecht fondsen aanschrijven subsidieaanvraag   
   John: weteringsbroek  
   Frans: oranjefonds  
   Martijn: Beemte, wie heeft daar de kennis?  
   Wilma: Vitens - drinkwaterpunt?   
   Wilma: oproep site metselaars die mee willen helpen   
   Streven is om na bouwvak te gaan beginnen met de werkzaamheden. De gemeente laat wel weten dat ze afhankelijk zjin van de beschikbaarheid van aannemers, dat kan een probleem zijn. Als Reko klaar is, dan wordt het terrein wel netjes gemaakt.
2. Verkeersveiligheid

6 - 9 juni ligt kruispunt De Vecht er helemaal uit. Als het goed is, is het daarna klaar.

1. Kerstboom   
   - John neemt contact op met Kees. Voor de zomervakantie.   
   Subsidieaanvraag kan nog wel even wachten tot na zomervakantie (Bjorn zou dat nog doen)
2. Actiepunten

* ALV 2017 - datum prikken : 24 of 25 oktober. wilma -> De Groot beschikbaarheid zaal.
* stuk over IBVoorst ontbreekt nog in verslag april. GJ. vult dit nog aan.

Koffie: 8

volgende vergadering 6 juli